**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN LAMAN WEB**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | PROTOTAIP LAMAN WEB NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM |
| 2. | : | **Objektif Projek** | 1. Menyampaikan maklumat mengenai negeri Johor Darul Takzim kepada rakyat dan komuniti.  2. Mempromosikan negeri Johor Darul Takzim bagi tujuan menarik minat pelancong ke dalam melawat negeri Johor Darul Takzim. |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | 22 April – 29 April 2018 |
| 4. | : | **Sebenar Mula/Akhir** | 22 April – 29 April 2018 |
| 5. | : | **Laporan Projek** | 1. Papan cerita  2. Paparan web prototaip |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** |  |

*Dicadangkan oleh;*

(Ketua Projek)  **\_\_\_\_\_**

**TARIKH**:

# Disahkan by :-

(Ketua Program)

**TARIKH**

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
| (Rujuk Lampiran papan cerita)  (Rujuk Lampiran Paparan Laman Web) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | Pemilihan cadangan papan cerita dan grafik yang dicadangkan. | Mesyuarat diadakan untuk membincangkan papan cerita terbaik dan keputusan diambil melalui undian kumpulan pembangun. |
| 2 | Pemilihan perisian untuk pembangunan grafik dan antaramuka. | Ahli kumpulan mencadang perisian dan keputusan diambilkira berdasarkan keupayaan kos dan perkakasan terhadap perisian tersebut. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| Bulan | Tahun | Bulan | Bulan tahun |
| 1 | Taklimat daripada ketua kumpulan | 22 April | 2018 | 22 April | 2018 |
| 2 | Pembangunan papan cerita | 23-24 April | 2018 | 23-24 April | 2018 |
| 3 | Pembangunan grafik yang diperlukan | 25 April | 2018 | 25 April | 2018 |
| 4 | Pembangunan antaramuka | 26-27 April | 2018 | 26-27 April | 2018 |
| 5 | Pengujian unit | 28 April | 2018 | 28 April | 2018 |
| 6 | Pembentangan dan pengujian antaramuka prototaip | 29 April | 2018 | 29 April | 2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| Perisian Adobe CS5.5 | 22 April 2018 | Makmal Siber 9 |

|  |
| --- |
| Catatan pembangun |
| Disahkan oleh  **Nama:**  **Jawatan:**  **Unit/ sektor/ syarikat:**  **Tarikh:** |

Prototaip Laman Web Negeri Johor Darul Takzim